室内设计委托合同

合同编号：

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

一、甲方委托室内设计的地址 ，房型 ，用途 ，使用面积 平方米。

二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米 元，收取设计费共计人民币 元。

甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米 元，收取设计费共计人民币 元。

甲方应在 年 月 日首期付 50% 设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的 300 元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后

天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在 年 月

日至 年 月 日，共 天完成全套装璜设计图及施工图纸。

四、 图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

五、 双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

六、  甲方如不按合同约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收 100% ，共计 元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

七、 违约责任：

1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在 20 天内的，每延期一天应当支付设计费总价的 3% 违约金给甲方。

2. 乙方延期 21 天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价 50% 的违约金。

3. 乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的 50% 作为违约金付给甲方。

甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

八、 设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

九、 本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选项定的解决方式划去）：（ 1 ）向仲裁委员会申请仲裁；（ 2 ）向人民法院提起诉讼。

十、 本合同包括合同附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

十二、双方约定以下补充条款：

1 ．

2 ．

3 ．

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

地址： 地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

设计方案进程表

| 客户姓名 |  |  |  | 地址 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量时间 |  |  |  |  | 初方案完成日期 |  | 年 月 日 |  |
| 设计师 |  |  |  |  |  | 业务代表 |  |  |
| 确 认 方 案 进 度 | 第一次 | 日期 |  |  |  | 完成图纸 |  |  |
|  |  | 客户阅图确认意见： 下次确认时间： 客户签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 | 日期 |  |  |  | 完成图纸 |  |  |
|  |  | 客户阅图确认意见： 下次确认时间： 客户签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 | 日期 |  |  |  | 完成图纸 |  |  |
|  |  | 客户阅图确认意见： 下次确认时间： 客户签字： |  |  |  |  |  |  |